现场踏勘确认书

（乙方，即资产竞买方）于       年   月   日，对在积微循环平台公示的攀成钢公司（甲方，即资产竞卖方）报废空压站资产竞卖项目的现场实物进行了实地踏勘。

甲方确认如下内容：

1.确认乙方的法定代表人本人或授权代表进行现场踏勘。

2.确认本项目竞卖资产均以实际现状向乙方展示。

3.确认在双方签订资产出售合同前将承担对本项目竞卖资产合理的保管责任。

乙方确认如下信息并承诺：

1.确认本次勘查为法定代表人本人或授权代表进行了现场踏勘。

2.确认已根据《资产界面说明》完成了对本项目竞卖资产现场实物的现场勘查，已完全知晓并了解《资产界面说明》中的全部说明内容，无任何疑问或异议。

3.确认已对竞卖资产进行全面了解，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,并愿承担一切责任与风险，承诺不会以不了解标的状况及资产质量、完整性、数量方面的瑕疵等为由退还标的物或拒付价款或对本次交易提出异议，否则将视为违约，甲方可扣除竞买保证金或合同履约保证金。

4.确认本次转让的竞卖资产具体情况均以现场实物现状为准，确认对资产现状进行充分了解。

5.本次交易的出售资产为报废资产，甲方不提供质证书、技术资料等，无售后服务。出售资产存放时间较长，可能无法继续使用，甲方不保证资产的完整性、完好性、可用性且不承担交易资产的任何质量责任。

6.确认已知悉并承诺正式成为本项目受让方后严格执行攀钢集团成都钢钒有限公司包括但不限于《进出门管理办法》、《环境保护管理标准》、《安全管理标准》等现有企业制度。

7.同意甲乙双方签署资产出售合同后3个工作日内将全部交易价款（含增值税，税率为13%）、合同履约保证金划转至甲方指定银行账户。

8.确认甲乙双方签署资产出售合同并在交纳全部合同价款（价税合计金额）和合同履约保证金之日起，竞卖资产的保养、保管、拆除、运输、清理责任与费用均由乙方承担。合同签订之日起30个日历日内，乙方须将竞卖资产拆除清运离甲方场外。乙方实施拆解清运工作须按照经甲方确认的区域与范围进行施工。

9.确认同意：

9.1自甲乙双方签署资产出售合同之日起3个工作日内交纳合同履约保证金至攀钢集团成都钢钒有限公司指定账户，合同履约保证金为合同总价款（不含税）的20%；递交由乙方法定代表人签字（签章）并加盖乙方公章的《安全施工方案》。其中，合同履约保证金包括但不限于工期保证金、安全环保/安全施工保证金以及廉洁保证金等。《安全施工方案》的拆除范围应涵盖甲方出售的资产，同时应符合国家法律、法规、行业规程、规范、标准，以及国家、行业、地方对安全施工的各种规定。乙方不得以《安全施工方案》经甲方审查为由，要求甲方承担或分担在拆除施工中的任何责任和风险。

9.2同意在甲方收到乙方全额合同履约保证金、本项目全部交易价款及税款、甲方对《安全施工方案》认可确认后，乙方才能进场组织施工。

9.3同意若逾期将竞卖资产拆除清运离甲方区域，每逾期一个工作日扣除1000元（大写：人民币壹仟元）合同履约保证金作为对甲方的补偿；逾期15个工作日以上，视为乙方自动放弃，甲方可以自行处置未搬运资产，且不退还合同价款及合同履约保证金。

10.确认对公示中的《业务合作廉洁诚信承诺书》、《安全协议》、《资产界面说明》、《资产出售合同》、《治安责任书》等资料认真查看，并知晓相关内容。

11.承诺愿意按公示内容参与本次资产竞卖，尽管甲方对本次竞卖资产负有保管责任，但乙方了解并接受在标的竞卖资产移交前因环境等外界因素可能造成标的损坏、灭失等情况，承诺接受由上述情况造成的风险与后果。

12.确认承担在标的竞卖资产拆除清运过程中的一切责任与风险（包括但不限于拆除、运输过程中的环境风险和安全风险）。

13.确认本项目中标价格为不含税价，乙方须按中标价的13%承担增值税税款，甲方在收到乙方全部价款及税款后出具相应发票。

14.确认现场踏勘的标的不包括以下资产：

14.1.现场标识为非标的物的设备设施。

14.2.围墙和房屋等其他非标的资产。

15.确认必须拆除竞卖范围内的全部资产，并清理转运离甲方区域，不允许有遗留的设备设施、建渣等废弃物。否则视为拆除工作未完成，按照第9.3条执行。

16.负责将标的资产范围内的设备基础、地坑等全部拆除，拆除清运完毕后标的资产范围内地平达到零标高。若需填充，填充物须经甲方确认并符合环保要求。

17.除标的资产范围内的设备基础外，成功竞买方不能破坏房屋内外的地坪、绿化等非标的资产。

18.乙方在拆除电缆、电线、线管时，未提前书面告知甲方、并经过甲方确认，甲方将扣除乙方的合同履约保证金1000元/次。若造成甲方资产损坏的，乙方应及时修复。如果乙方未在规定时间内修复，甲方有权安排修复，由此产生的修复及损失费用从合同履约保证金中扣收。

19.确认资产拆除后的建渣、地表以上所有固体物必须清理转运离甲方区域，达到该区域清场标准。

20.确认若竞买成功在资产出售合同的执行过程中，若需要协调，甲方只接受乙方法定代表人或授权代表参与协调。

21.《现场踏勘确认书》一式陆份，乙方赴现场踏勘后签署确认。乙方在递交竞买申请时须向招标平台提交一份双方签字确认的《现场踏勘确认书》作为报名必备要件。

（以下无正文，仅为双方签字盖章处）

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

年   月   日                         年   月   日